ผ.๐๑

-๓๐-

ส่วนที่ ๔ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงปี ( พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒)

๔.๑ วิสัยทัศน์และการพัฒนาของเทศบาลตำบลแพด

พัฒนาแหล่งความรู้    เชิดชูคุณธรรม    หนุนนำเศรษฐกิจตำบล   ส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็ง

๔.๒ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นในช่วงปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง ๒๕๖๒ )

เทศบาลตำบลแพด

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๑.๑ แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการประกอบอาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่น

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) |  | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ๑. | อบรมเศรษฐกิจพอเพียง | - เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี | - ประชาชนในเขตตำบลแพด | ๑๐๐,๐๐๐.- (ทต.) |  | ๑๐๐,๐๐๐.- (ทต.) | ๑๐๐,๐๐๐.- (ทต.) | -ครัวเรือนมีรายได้เพิ่มขึ้น | - ประชาชนมี มีรายและมีคุณภาพชีวิตที่ดี | สำนักปลัด |

- ๓๑ -

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง ๒๕๖๒)

เทศบาลตำบลแพด

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๑.๒ แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยีการเกษตร

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) |  | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ๑. | ส่งเสริมการปรับปรุงบำรุงดินด้วยปุ๋ยพืชสดและไถกลบตอฟางข้าว | -เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ในการปรับปรุงบำรุงดินและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ | จัดอบรมเกษตรกรปีละ ๕๐ ราย ๓ ปี รวม ๑๕๐ ราย จาก ๑๗ หมู่บ้าน | - |  | ๓๘,๐๐๐.- (ทต.) | - | มีการใช้สารเคมีลดลง | เกษตรกรมีความรู้ในการปรับปรุงบำรุงดินและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ | สำนักปลัด |

- ๓๒ -

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง ๒๕๖๒)

เทศบาลตำบลแพด

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๑.๓ แนวทางการพัฒนา  ตามพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) |  | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ๑. . | ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | - เพื่อให้เกษตรกรเข้าใจปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงและมีอาหารบริโภคในครัวเรือน | จัดอบรมเกษตรกรปีละ ๒๐ ราย ๓ ปี รวม ๖๐ ราย จาก ๑๗ หมู่บ้าน | - |  | ๑๗,๐๐๐.- (ทต.) | - | -ครัวเรือนมีรายได้เพิ่มขึ้น | เกษตรกรเข้าใจปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงและมีอาหารบริโภคในครัวเรือน | สำนักปลัด |

- ๓๓ -

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง ๒๕๖๒)

เทศบาลตำบลแพด

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๑.๔ แนวทางการพัฒนา และสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสถาบันการศึกษาในพื้นที่

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) |  | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ๑. ๒. ๓. ๔. | อาหารเสริม(นม)โรงเรียนประถมศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อุดหนุนอาหารกลางวัน(โรงเรียนประถมศึกษา) อาหารกลางวัน(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ฝึกอบรมให้ความรู้ผู้ปกครอง | - เพื่อให้เด็กได้รับอาหารเสริม(นม)ที่เหมาะสมกับไว้ - เพื่ออุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้กับเด็ก -เพื่อให้เด็กได้รับโภชนาการครบ ๕ หมู่ -เพื่อให้ความรู้กับผู้ปกครองในการเลี้ยงดูเด็ก | - นักเรียนประถมศึกษาในตำบลแพด ทั้ง ๕ แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๕ ศูนย์ -นักเรียนประถมศึกษาในตำบลแพด ทั้ง ๕ แห่ง -นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๕ ศูนย์ -ผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๕ ศูนย์ | ๒,๑๕๘,๒๓๒.- (ทต.) ๓,๔๒๔,๐๐๐.- (ทต.) ๑,๔๐๕,๖๐๐.- (ทต.) ๑๕,๐๐๐.- (ทต.) |  | ๒,๑๕๘,๒๓๒.- (ทต.) ๓,๔๒๔,๐๐๐.- (ทต.) ๑,๔๐๕,๖๐๐.- (ทต.) ๑๕,๐๐๐.- (ทต.) | ๒,๑๕๘,๒๓๒.- (ทต.) ๓,๔๒๔,๐๐๐.- (ทต.) ๑,๔๐๕,๖๐๐. (ทต.) ๑๕,๐๐๐.- (ทต.) | จำนวนนมที่ได้มาตรฐาน ปริมาณอาหารที่ได้มาตรฐาน ปริมาณอาหารที่ได้มาตรฐาน เด็กมีการเลี้ยงดูที่ดีขึ้น | -เด็กได้รับอาหารเสริม(นม)เหมาะสมกับวัย - เด็กมีโภชนาการที่ดี มีสุขภาพแข็งแรง - เด็กมีโภชนาการที่ดี มีสุขภาพแข็งแรง -เด็กมีพัฒนาการดีขึ้น | กองการศึกษา กองการศึกษา กองการศึกษา กองการศึกษา |

- ๓๔ -

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง ๒๕๖๒)

เทศบาลตำบลแพด

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๑.๔  แนวทางการพัฒนา และสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสถาบันการศึกษาในพื้นที่

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) |  | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ๕. ๖. ๗. | วันเด็กแห่งชาติ ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแพด ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาด | - เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนกล้าแสดงออกและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ -เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับเด็กนักเรียน -เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับเด็กนักเรียน | -วันเสาร์ที่สอง ของเดือน มกราคม ทุกปี เด็กในตำบลแพด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านแพด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านตาด | ๕๐,๐๐๐.- (ทต.) ๕๐,๐๐๐.- (ทต.) ๑๒๕,๕๐๐- ทต. |  | ๕๐,๐๐๐.- (ทต.) - - | ๕๐,๐๐๐.- (ทต.) - - | เด็กมีส่วนร่วมทำกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์เพิ่มขึ้น จำนวนรั้วที่ได้มาตรฐาน จำนวนรั้วที่ได้มาตรฐาน | - เด็กและเยาวชนกล้าแสดงออกและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ -เด็กนักเรียนมีความความปลอดภัย -เด็กนักเรียนมีความความปลอดภัย | กองการศึกษา กองช่าง กองช่าง |

- ๓๕ -

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง ๒๕๖๒)

เทศบาลตำบลแพด

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๑.๕ แนวทางการพัฒนาองค์กรและบุคลากร

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) |  | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ๑. ๒. ๓. ๔. ๕. | ศึกษาดูงานบุคลากรทางการศึกษา ฝึกอบรมและทัศนะศึกษาดูงาน อุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ให้การอบรมศึกษาพนักงานเทศบาล สนับสนุนการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ. | - เพื่อส่งเสริมความรู้ให้กับบุคลากรทางการศึกษา -เพื่อเพิ่มมุมมองในการพัฒนาเทศบาลและส่งเสริมแบบอย่างที่ดีในการพัฒนา - เพื่อปรับปรุง และเพิ่มเติม อุปกรณ์ ในการบริการข้อมูล ให้กับประชาชน - เพื่อพัฒนาความรู้ให้กับพนักงานเทศบาล - เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับพนักงาน,เจ้าหน้าที่ เทศบาล. | - ครูผู้ดูแลเด็ก ทั้ง ๕ ศูนย์ -สมาชิกสภาเทศบาลแพด ผู้บริหาร พนักงาน ผู้นำชุมชน และประชาชน - ตั้งระบบเครือข่ายและ เพิ่มเครื่องอินเตอร์เน็ต, - พนักงานเทศบาลตำบลแพด - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอื่น สำหรับพนักงานเทศบาลส่วนท้องถิ่น (พิเศษ) | ๔๐,๐๐๐.- (ทต.) ๕๐๐,๐๐๐.- (ทต.) ๒๓,๐๐๐.- (ทต.) ๒๐,๐๐๐.- (ทต.) ๕๐,๐๐๐.- (ทต.) |  | ๔๐,๐๐๐.- (ทต.) ๕๐๐,๐๐๐.- (ทต.) ๒๓,๐๐๐.- (ทต.) ๒๐,๐๐๐.- (ทต.) ๕๐,๐๐๐.- (ทต.) | ๔๐,๐๐๐.- (ทต.) ๕๐๐,๐๐๐.- (ทต.) ๒๓,๐๐๐.- (ทต.) ๒๐,๐๐๐.- (ทต.) ๕๐,๐๐๐.- (ทต.) | จำนวนผู้เข้าร่วม จำนวนผู้เข้าร่วม มีแหล่งบริการข้อมูลที่ได้มาตรฐาน ปฏิบัติงานได้ตรงตามมาตรฐาน ปฏิบัติงานได้ตรงตามมาตรฐาน | - นำแนวทางการพัฒนาที่ดีมาปรับใช้ - นำแนวทางการพัฒนาที่ดีมาปรับใช้ - มีแหล่งข้อมูล บริการผู้มาขอรับข้อมูล - ประชาชนเชื่อมั่นในการบริการของ เทศบาล. - ผู้ปฏิบัติงานมีกำลังใจเพื่อพัฒนาการทำงานยิ่งขึ้น | กองการศึกษา สำนักปลัด สำนักปลัด/ร่วมกับอำเภอคำตากล้า สำนักปลัด สำนักปลัด |

- ๓๖ -

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง ๒๕๖๒)

เทศบาลตำบลแพด

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๑.๖ แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการกีฬาและการท่องเที่ยว

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) |  | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ๑. ๒. | แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด กีฬาเทศบาลและกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ กีฬาเด็ก (ศพด.) | -เพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชนให้ดีขึ้น - เพื่อส่งเสริมสุขภาพเด็กในชุมชน | - เยาวชนในตำบลแพด - เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๕ ศูนย์ | ๑๐๐,๐๐๐.- (ทต.) ๓๐,๐๐๐.- (ทต.) |  | ๑๐๐,๐๐๐.- (ทต.) ๓๐,๐๐๐.- (ทต.) | ๑๐๐,๐๐๐.- (ทต.) ๓๐,๐๐๐.- (ทต.) | จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม | - ประชาชนมีสุขภาพ ที่ดีร่างกายแข็งแรง - เด็กมีสุขภาพ แข็งแรง | กองการศึกษา กองการศึกษา |

-๓๗-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง ๒๕๖๒)

เทศบาลตำบลแพด

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๑.๗ แนวทางการสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการ และการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) |  | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ๑. ๒. ๓. | อบรมกิจกรรมฟื้นฟูผู้พิการ จ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ตรวจเยี่ยมผู้รับเบี้ยยังชีพ | - เพื่อฟื้นฟูคนพิการในเขตตำบลแพดให้มีความรู้ - เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุตามนโยบายของรัฐบาล - รับฟังปัญหาผู้ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ยากไร้ | - ผู้พิการทั้ง ๑๗ หมู่บ้าน รวม ๑๒๐ คน -ผู้สูงอายุจำนวน ๑,๑๕๕ คน ผู้รับเบี้ยยังชีพ ทุกประเภทในตำบลแพด | - ๙,๔๐๓,๒๐๐.- (ทต.) - |  | ๒๐,๐๐๐.- (ทต.) ๙,๔๐๓,๒๐๐.- (ทต.) ๑๐,๐๐๐.- (ทต.) | - ๙,๔๐๓,๒๐๐.- (ทต.) - | คนพิการได้รับการดูแลจากหน่วยงานของรัฐ ผู้สูงอายุได้รับการดูแลจากหน่วยงานของรัฐ ผู้รับเบี้ยยังชีพได้รับการดูแลจากหน่วยงานของรัฐ | - คนพิการมีความรู้ในการดำเนินชีวิต - ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น - ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด |

- ๓๘ -

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง ๒๕๖๒)

เทศบาลตำบลแพด

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๑.๗ แนวทางการสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการ และการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) |  | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ๔. ๕. ๖. | จ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ อบรมเพิ่มศักยภาพสำหรับผู้สูงอายุ | - เพื่อให้ผู้พิการ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น -เพื่อให้ผู้ป่วยโรคเอดส์ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น - เพื่อส่งเสริมและให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุ | 0 - ผู้พิการ ๒๕๐ คน ตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนด รายละ ๘๐๐ บาท/เดือน - ผู้ป่วยจำนวน ๓๐ รายๆละ ๕๐๐ บาท/เดือน - ๑ ครั้งในเดือน เมษายน ของทุกปี | ๒,๔๐๐,๐๐๐. (ทต.) ๑๘๐,๐๐๐.- (ทต.) ๑๐๐,๐๐๐.- (ทต.) |  | ๒,๔๐๐,๐๐๐. (ทต.) ๑๘๐,๐๐๐.- (ทต.) ๑๐๐,๐๐๐.- (ทต.) | ๒,๔๐๐,๐๐๐. (ทต.) ๑๘๐,๐๐๐.- (ทต.) ๑๐๐,๐๐๐.- (ทต.) | คนพิการได้รับการดูแลจากหน่วยงานของรัฐ ผู้ป่วยเอดส์ได้รับการดูแลจากหน่วยงานของรัฐ จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม | - ผู้พิการ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น - ผู้ป่วยเอดส์ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น - ผู้สูงอายุมีการเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนมากขึ้น | สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด |

- ๓๙ -

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง ๒๕๖๒)

เทศบาลตำบลแพด

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๑.๗ แนวทางการสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการ และการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) |  | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ๗. ๘. ๙. | สนับสนุนการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชน ให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน อุดหนุนกองทุนสวัสดิการภาคประชาชน | - เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานหรือกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนตำบลแพด -เพื่อช่วยประชาชนที่ได้รับอุบัติเหตุในพื้นที่และใกล้เคียง -เพื่อส่งเสริมการออมเงินให้กับสมาชิกในกลุ่ม | - กลุ่มสภาเด็กและเยาวชนตำบลแพด ๑ กลุ่ม -ประชาชนในตำบลแพดและตำบลใกล้เคียง -กลุ่มสมาชิกในตำบลแพด | - ๕๐๐,๐๐๐ (ทต.) ๒๐,๐๐๐ (ทต.) |  | ๕๐,๐๐๐ (ทต.) ๕๐๐,๐๐๐ (ทต.) ๒๐,๐๐๐ (ทต.) | - ๕๐๐,๐๐๐ (ทต.) ๒๐,๐๐๐ (ทต.) | เยาวชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน ประชาชนมีได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จำนวนสมาชิก | -สมาชิกสภาเด็กและเยาวชนได้ทำกิจกรรมร่วมกัน -ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน -กลุ่มเงินออมมีความเข้มแข็ง | สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด |

- ๔๐ -

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง ๒๕๖๒)

เทศบาลตำบลแพด

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๑.๘  แนวทางการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันควบคุมโรค

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) |  | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ๑. ๒. | สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ อุดหนุน อสม. / ศูนย์ สาธารณสุขภาพมูลฐานประจำชุมชนในแต่ละหมู่บ้าน | - เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ - เพื่อส่งเสริม กลุ่ม อสม. ให้สามารถดำเนินกิจกรรมได้ | - สบทบเข้ากองทุนจำนวน ๓๐ % -อุดหนุนกลุ่ม อสม.ทั้ง ๑๗ หมู่บ้านๆละ ๗,๕๐๐ บาท | ๒๐๐,๐๐๐ (ทต.) ๑๒๗,๕๐๐ (ทต.) |  | ๒๐๐,๐๐๐.- (ทต.) ๑๒๗,๕๐๐ (ทต.) | ๒๐๐,๐๐๐.- (ทต.) ๑๒๗,๕๐๐ (ทต.) | ประชาชนในตำบลแพดมีสุขภาพที่ดี ประชาชนในตำบลแพดมีสุขภาพที่ดี | -เพื่อส่งเสริมสุขภาพให้กับประชาชนในตำบลแพด - ประชาชนมีผู้แนะนำในการดูแลสุขภาพ | สำนักปลัด สำนักปลัด |

- ๔๑ -

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง ๒๕๖๒)

เทศบาลตำบลแพด

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๑.๘  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสุขภาพอนามัยในชุมชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | ที่รับผิดชอบหน่วยงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) |  | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ๓. | ป้องกันโรคไข้เลือดออก | -เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ป้องกันตนเองจากโรคไข้เลือดออก | - ประชาชนหมู่ที่ ๑-๑๗ | ๒๐,๐๐๐.- (ทต.) |  | ๒๐,๐๐๐.- (ทต.) | ๒๐,๐๐๐.- (ทต.) | ประชาชนในตำบลแพดมีสุขภาพที่ดี | -ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง | สำนักปลัด |

- ๔๒ -

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง ๒๕๖๒)

เทศบาลตำบลแพด

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๑.๙ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการผลิตสินค้าชุมชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) |  | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ๑. | ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร หรือ เนื้อสัตว์ | - เพื่อส่งเสริมการให้ความรู้ถนอมอาหารและเพิ่มราย | - กลุ่มแม่บ้านและผู้สนใจหมู่ที่ ๑-๑๗ | - |  | ๒๐,๐๐๐.- (ทต. | - | มีรายได้เพิ่มขึ้น | -ผู้เข้าร่วมอบรม สามารถถนอมอาหารไว้ทาน และเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน | สำนักปลัด |

- ๔๓ -

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง ๒๕๖๒)

เทศบาลตำบลแพด

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๑.๑๐ แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการจัดการด้านการตลาด

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) |  | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ๑. | ฝึกอบรมการจัดการบริหารกลุ่มและการตลาดแก่กลุ่มอาชีพและกลุ่มสตรี | - เพื่อให้มีการส่งเสริมด้านการตลาดให้กับกลุ่มอาชีพ | - กลุ่มแม่บ้าน,กลุ่มสตรี หมู่ที่ ๑-๑๗ | - |  | ๑๐,๐๐๐ (ทต.) | - | มีรายได้เพิ่มมากขึ้น | - กลุ่มผู้อบรม สามารถสร้างตลาดในการจำหน่ายสินค้าของกลุ่มได้ | สำนักปลัด |

- ๔๔ -

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง ๒๕๖๒)

เทศบาลตำบลแพด

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๕

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนา การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๒.๑  แนวทางการพัฒนา  การจัดหาครุภัณฑ์  อุปกรณ์ และสิ่งบริการประชาชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) |  | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ๑. ๒. | จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ในการให้บริการประชาชนด้านงานทะเบียนราษฎร จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ | -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการด้านงานทะเบียนราษฎร์ -เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดิ์ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ | -ดำเนินการติดตั้งระบบงานทะเบียนของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลแพด -ติดตั้งในเขตเทศบาลตำบลแพด | - ๑๐๐,๐๐๐ (ทต.) |  | ๑,๐๐๐,๐๐๐ (ทต.) - | ๑,๐๐๐,๐๐๐ (ทต.) - | มีอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น จำนวนซุ้มเพิ่มขึ้น | -ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับการบริการจากเทศบาล ประชาชนได้ตระหนักถึงความจงรักภักดิ์ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เพิ่มขึ้น | สำนักปลัด สำนักปลัด |

- ๔๕ -

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง ๒๕๖๒)

เทศบาลตำบลแพด

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนา การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๒.๒  แนวทางการส่งเสริมประชาธิปไตย  กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและการพัฒนาหมู่บ้าน  ชุมชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) |  | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ๑. ๒. ๓. ๔. | จัดทำประชาคมชุมชน ส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชน เลือกตั้ง เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี และรายได้ของเทศบาล | - เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของชุมชน - เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ผู้บริหาร/สมาชิกสภาท้องถิ่น -เพื่อจัดทำแผนที่ภาษีของตำบลแพด | -ประชาชนหมู่ที่๑ - ๑๗ -ประชาชนในตำบลแพด - นายก/สมาชิกสภาฯ- ครบวาระ/ตำแหน่งว่าง -ในเขตเทศบาลตำบลแพด | ๕๐,๐๐๐.- (ทต.) ๒๐,๐๐๐.- (ทต.) ๓๐,๐๐๐.- (ทต.) ๓๐,๐๐๐.- (ทต.) |  | ๕๐,๐๐๐.- (ทต.) ๒๐,๐๐๐.- (ทต.) ๓๐,๐๐๐.- (ทต.) ๓๐,๐๐๐.- (ทต.) | ๕๐,๐๐๐.- (ทต.) ๒๐,๐๐๐.- (ทต.) ๓๐,๐๐๐.- (ทต.) ๓๐,๐๐๐.- (ทต.) | ชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเพิ่มขึ้น ชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเพิ่มขึ้น ผู้มาใช้สิทธิ์เพิ่มขึ้นกว่าครั้งที่ผ่านมา ประชาชนมาเสียภาษีเพิ่มขึ้น | - ประชาชนสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้ - ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นในการพัฒนาหมู่บ้าน - มีงบประมาณการเลือกตั้งนายกฯ และสมาชิกฯ - การจัดเก็บภาษีมีความถูกต้องเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด | สำนักปลัด สำนักปลัด, สำนักปลัด กองคลัง |

- ๔๖ -

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง ๒๕๖๒)

เทศบาลตำบลแพด

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนา การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๒.๒  แนวทางการส่งเสริมประชาธิปไตย  กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและการพัฒนาหมู่บ้าน  ชุมชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) |  | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ๕. ๖. ๗. | จัดทำคู่มือประชาชน ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลแพด วางแผนและปรับปรุงผังเมือง | - เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน - เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการวางแผนและปรับปรุงผังเมือง | -ประชาชนหมู่ที่๑ - ๑๗ -ประชาชนหมู่ที่๑ - ๑๗ -ในเขตเทศบาลตำบลแพด | ๕๐,๐๐๐.- (ทต.) ๕๐,๐๐๐.- (ทต.) ๑๐,๐๐๐.- (ทต.) |  | ๕๐,๐๐๐.- (ทต.) ๕๐,๐๐๐.- (ทต.) ๑๐,๐๐๐.- (ทต.) | ๕๐,๐๐๐.- (ทต.) ๕๐,๐๐๐.- (ทต.) ๑๐,๐๐๐.- (ทต.) | ประชาชนมีส่วนร่วมเพิ่มมากขึ้น ชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเพิ่มขึ้น ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | - ประชาชนสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้ - ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นในการพัฒนาหมู่บ้าน -ประสบความสำเร็จในการวางแผนและปรับปรุงผังเมือง | สำนักปลัด สำนักปลัด กองช่าง |

- ๔๗ -

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง ๒๕๖๒)

เทศบาลตำบลแพด

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๕

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑  แนวทางการพัฒนา การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทาง ด้านคมนาคม

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) |  | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ๑. | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านสามแยกพัฒนา | - เพื่อการคมนาคมสะดวกในการสัญจรและลดปัญหาฝุ่นละออง | -ก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ ๕ บ้านสามแยกพัฒนา โดยเริ่มต้นจาก ถนนลาดยางสายนาฮี-หนองแวง ถึงข้างบ้านนายเหรียญชัย เวียงสมุทร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๕๖ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย | ๒๐๐,๐๐๐.- (ทต.) |  | - | - | มีถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | -ประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย | กองช่าง |

-๔๘-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง ๒๕๖๒)

เทศบาลตำบลแพด

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑  แนวทางการพัฒนา  การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทาง ด้านคมนาคม

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) |  | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ๒. | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านประชาสามัคคี | - เพื่อการคมนาคมสะดวกในการสัญจรและลดปัญหาฝุ่นละออง | ก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ ๑๒ บ้านประชาสามัคคี โดยเริ่มต้นจากถนนคอนกรีตเดิมถึงหน้าบ้านนายถวิล ถิ่นอำนาจ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๘ เมตร หนา๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า๓๕๒ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย | ๒๐๐,๐๐๐.- (ทต.) |  | - | - | มีถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | -ประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย | กองช่าง |

- ๔๙ -

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง ๒๕๖๒)

เทศบาลตำบลแพด

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑  แนวทางการพัฒนา  การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทาง ด้านคมนาคม

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) |  | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ๓. . | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านพรสวรรค์ | - เพื่อการคมนาคมสะดวกในการสัญจรและลดปัญหาฝุ่นละออง | ก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ ๑๓ บ้านพรสวรรค์ กว้าง ๔ ม. ยาว ๘๙ ม. หนา๐.๑๕ ม.ไหล่ทางกว้าง ๐.๕๐ ม. ช่วงที่ ๑ โดยเริ่มต้นจากหน้าบ้านนายสมเด็จ หล้าหิบ ถึงหน้าบ้านนายประสิทธิ์ สุทธิสาย กว้าง ๔ ม. ยาว ๓๖.๕๐ ม. หนา๐.๑๕ ม.. ช่วงที่ ๒ โดยเริ่มต้นจากถนนคอนกรีตเดิม ถึงประตูทางเข้าวัดป่าดอนสวรรค์จันทร์อรัญญรังสี กว้าง ๔ ม.ยาว ๑๗.๕๐ ม. หนา๐.๑๕ ม. ช่วงที่ ๓ โดยเริ่มต้นจากโรงปุ๋ยบ้านตาด ถึงศาลาประชาคม กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๗.๕๐ ม. หนา๐.๑๕ ม. | ๒๐๐,๐๐๐.- (ทต.) |  | - | - | มีถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | - ประชาชนเดินทางสะดวกและป้องกันอันตราย | กองช่าง |

- ๕๐ -

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง ๒๕๖๒)

เทศบาลตำบลแพด

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑  แนวทางการพัฒนา  การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทาง ด้านคมนาคม

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) |  | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ๔. | ซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน | - เพื่อการคมนาคมสะดวกในการสัญจรและลดปัญหาฝุ่นละออง | ซ่อมแซมถนนคอนกรีต หมู่ที่ ๑-๑๗ | ๒๐๐,๐๐๐.- (ทต.) |  | ๒๐๐,๐๐๐.- (ทต.) | ๒๐๐,๐๐๐.- (ทต.) | จำนวนถนนที่ได้รับการดูแลรักษา | - ประชาชนเดินทางสะดวกและป้องกันอันตราย | กองช่าง |

- ๕๑-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง ๒๕๖๒)

เทศบาลตำบลแพด

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑  แนวทางการพัฒนา  การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทาง ด้านคมนาคม

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) |  | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ๕. ๖. | จ้างเหมาลงรางระบายน้ำแบบแรงดึงรูปตัวยู หมู่ที่ ๑ บ้านแพด จ้างเหมาลงรางระบายน้ำแบบแรงดึงรูปตัวยู หมู่ที่ ๒ บ้านตาด | - เพื่อช่วยระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน - เพื่อช่วยระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน | จ้างเหมาลงรางระบายน้ำแบบแรงดึงรูปตัวยู หมู่ที่ ๑ บ้านแพด เริ่มต้นจากหน้าบ้านนายวิถิตย์ ก้อนแพง ถึงหน้าบ้านนายสุภฤกษ์ แสนเกตุ ขนาดกว้าง๐.๖๐x๐.๕๘ เมตร ยาว ๑๑๗ เมตร พร้อมฝาปิดและบ่อพักขนาด๐.๘๐x๐.๘๐ เมตรพร้อมฝาปิดจำนวน ๒ บ่อ พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย จ้างเหมาลงรางระบายน้ำแบบแรงดึงรูปตัวยู ๒ บ้านตาด เริ่มต้นจากบ้านนายเทียบ ทับลา ถึงหน้าบ้านนางกาวงค์ โพธิ์คำพก ขนาดกว้าง๐.๖๐x๐.๕๘ เมตร ยาว ๑๒๓ เมตร พร้อมฝาปิด พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย | ๑๙๘,๐๐๐.- (ทต.) ๒๐๐,๐๐๐.- (ทต.) |  | - - | - - | จำนวนร่องน้ำที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น จำนวนร่องน้ำที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | -ไม่เกิดน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน -ไม่เกิดน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน | กองช่าง กองช่าง |

- ๕๒-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง ๒๕๖๒)

เทศบาลตำบลแพด

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑  แนวทางการพัฒนา  การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทาง ด้านคมนาคม

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) |  | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ๗. | จ้างเหมาลงรางระบายน้ำแบบแรงดึงรูปตัวยู หมู่ที่ ๓ บ้านดอนกลาง | - เพื่อช่วยระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน | จ้างเหมาลงรางระบายน้ำแบบแรงดึงรูปตัวยู หมู่ที่ ๓ บ้านดอนกลาง ขนาดกว้าง๐.๖๐x๐.๕๘ เมตร ยาว ๑๗๘ เมตร พร้อมฝาปิดและบ่อพักขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐ เมตร จำนวน ๒ บ่อ พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย ช่วงที่ ๑ เริ่มจากหน้าบ้านนายกง ก้งอินตา ถึงหน้าบ้านนายวิษณุ ศรีสว่าง ช่วงที่ ๒ เริ่มจากหน้าบ้านนายสุรสิทธิ์ กองนางอ้มถึงหน้าศูนย์สาธิต | ๒๙๗,๐๐๐.- (ทต.) |  | - | - | จำนวนร่องน้ำที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | -ไม่เกิดน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน | กองช่าง |

- ๕๓-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง ๒๕๖๒)

เทศบาลตำบลแพด

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑  แนวทางการพัฒนา  การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทาง ด้านคมนาคม

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) |  | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ๘. | จ้างเหมาลงรางระบายน้ำแบบแรงดึงรูปตัวยู หมู่ที่ ๔ บ้านดงอี่ด่อย | - เพื่อช่วยระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน | จ้างเหมาลงรางระบายน้ำแบบแรงดึงรูปตัวยู หมู่ที่ ๔ บ้านดงอีด่อย เริ่มจาก หน้านายไสว บัวปัดชา ถึงหน้าบ้านนายนิวัฒน์ ยุวบุตร ขนาดกว้าง๐.๖๐x๐.๕๘ เมตร ยาว ๑๑๙ เมตร พร้อมฝาปิดและบ่อพักขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐ เมตร ๑ บ่อ พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย | ๑๙๗,๐๐๐.- (ทต.) |  | - | - | จำนวนร่องน้ำที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | -ไม่เกิดน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน | กองช่าง |

- ๕๔-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง ๒๕๖๒)

เทศบาลตำบลแพด

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑  แนวทางการพัฒนา การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทาง ด้านคมนาคม

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) |  | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ๙. | จ้างเหมาลงรางระบายน้ำแบบแรงดึงรูปตัวยู หมู่ที่ ๗ บ้านกุดจาน | - เพื่อช่วยระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน | จ้างเหมาลงรางระบายน้ำแบบแรงดึงรูปตัวยู หมู่ที่ ๗ บ้านกุดจาน โดยเริ่มต้นจากถนนสายบ้านวังชมพู-หนองบัวสิม ถึงหน้าบ้านนางเต็ม ยุวบุตร ขนาดกว้าง๐.๖๐x๐.๕๘ เมตร ยาว ๑๒๑ เมตร พร้อมฝาปิด พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย | ๑๙๗,๐๐๐.- (ทต.) |  | - | - | จำนวนร่องน้ำที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | -ไม่เกิดน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน | กองช่าง |

- ๕๕-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง ๒๕๖๒)

เทศบาลตำบลแพด

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑  แนวทางการพัฒนา  การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทาง ด้านคมนาคม

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) |  | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ๑๐. | จ้างเหมาลงรางระบายน้ำแบบแรงดึงรูปตัวยู หมู่ที่ ๘ บ้านโนนสะอาด | - เพื่อช่วยระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน | จ้างเหมาลงรางระบายน้ำแบบแรงดึงรูปตัวยู หมู่ที่ ๘บ้านโนนสะอาด โดยเริ่มต้นจากหน้าบ้านนายเทิดศักดิ์ หล้าหิบ ถึงหน้าบ้านนายกว้าง ร่วมใจ ขนาดกว้าง๐.๖๐x๐.๕๘ เมตร ยาว ๑๒๑ เมตร พร้อมฝาปิดและบ่อพักขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐ เมตรพร้อมฝาปิดจำนวน ๒ บ่อ พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย | ๒๐๔,๐๐๐.- (ทต.) |  | - | - | จำนวนร่องน้ำที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | -ไม่เกิดน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน | กองช่าง |

- ๕๖-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง ๒๕๖๒)

เทศบาลตำบลแพด

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑  แนวทางการพัฒนา  การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทาง ด้านคมนาคม

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) |  | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ๑๑. | จ้างเหมาลงรางระบายน้ำแบบแรงดึงรูปตัวยู หมู่ที่ ๑๐บ้านโนนไทรทอง | - เพื่อช่วยระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน | จ้างเหมาลงรางระบายน้ำแบบแรงดึงรูปตัวยู หมู่ที่ ๑๐บ้านโนนไทรทอง โดยเริ่มจากหน้าบ้าน นายสัว ศรีชาติถึงหน้าบ้านนางอำพร ฉัตรรัตน์ ขนาดกว้าง๐.๖๐x๐.๕๘ เมตร ยาว ๑๒๑ เมตร พร้อมฝาปิดและบ่อพักขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐ เมตรพร้อมฝาปิดจำนวน ๒ บ่อ พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย | ๒๐๔,๐๐๐.- (ทต.) |  | - | - | จำนวนร่องน้ำที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | -ไม่เกิดน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน | กองช่าง |

- ๕๗-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง ๒๕๖๒)

เทศบาลตำบลแพด

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑  แนวทางการพัฒนา  การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทาง ด้านคมนาคม

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) |  | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ๑๒. | จ้างเหมาลงรางระบายน้ำแบบแรงดึงรูปตัวยู หมู่ที่ ๑๔ บ้านนานิยม | - เพื่อช่วยระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน | จ้างเหมาลงรางระบายน้ำแบบแรงดึงรูปตัวยู หมู่ที่ ๑๔ บ้านนานิยม โดยเริ่มต้นจากหน้าบ้าน นางใครศรี นนทะมาตย์ ถึงหน้าบ้านนางเปียร อุปทัง ขนาดกว้าง๐.๖๐x๐.๕๘ เมตร ยาว ๑๒๑ เมตร พร้อมฝาปิดและบ่อพักขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑ บ่อ พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย | ๒๐๐,๐๐๐.- (ทต.) |  | - | - | จำนวนร่องน้ำที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | -ไม่เกิดน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน | กองช่าง |

- ๕๘-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง ๒๕๖๒)

เทศบาลตำบลแพด

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑  แนวทางการพัฒนา  การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทาง ด้านคมนาคม

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) |  | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ๑๓. ๑๔. ๑๕. | ก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส ก่อสร้างสะพานคอนกรีต ซ่อมแซมสะพานไม้ | -เพื่อช่วยระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน -เพื่อช่วยระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน -เพื่อช่วยระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน | ก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส หมู่ที่ ๒,๔,๗,๘,๙,๑๑ ,๑๒,๑๕ ก่อสร้างสะพานคอนกรีต หมู่ที่ ๔,๗,๑๑,๑๕ ซ่อมแซมสะพานไม้ หมู่ที่ ๗,๙,๑๑,๑๕ | ๒๐๐,๐๐๐.- (ทต.) ๒๐๐,๐๐๐.- (ทต.) ๑๐๐,๐๐๐.- (ทต.) |  | ๒๐๐,๐๐๐.- (ทต.) ๒๐๐,๐๐๐.- (ทต.) ๑๐๐,๐๐๐.- (ทต.) | ๒๐๐,๐๐๐.- (ทต.) ๒๐๐,๐๐๐.- (ทต.) ๑๐๐,๐๐๐.- (ทต.) | จำนวนบล็อกคอนเวิร์สที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น จำนวนสะพานที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น สะพานที่ได้รับการดูแลรักษา | -ประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย -ประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย -ประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย | กองช่าง กองช่าง กองช่าง |

- ๕๙-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง ๒๕๖๒)

เทศบาลตำบลแพด

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑  แนวทางการพัฒนา  การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทาง ด้านคมนาคม

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) |  | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ๑๖. ๑๗. ๑๘. ๑๙. | ก่อสร้างถนนลาดยาง (แอฟฟัลติก) ขยายไหล่ทางถนนคอนกรีต ก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน จ้างเหมาลงรางระบายน้ำแบบแรงดึงรูปตัวยู | -- เพื่อการคมนาคมสะดวกในการสัญจรและลดปัญหาฝุ่นละออง -- เพื่อการคมนาคมสะดวกในการสัญจรและลดปัญหาฝุ่นละออง -- เพื่อการคมนาคมสะดวกในการสัญจรและลดปัญหาฝุ่นละออง - เพื่อช่วยระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน | -หมู่ที่ ๑-๑๗ -หมู่ที่ ๑๗ -หมู่ที่ ๓ -หมู่ที่ ๑-๑๗ -หมู่ที่ ๑-๑๗ | ๒๐๐,๐๐๐.- (ทต.) - ๕๐๐,๐๐๐.- (ทต.) ๕๐๐,๐๐๐.- (ทต.) |  | ๒๐๐,๐๐๐.- (ทต.) ๒๐๐,๐๐๐.- (ทต.) ๕๐๐,๐๐๐.- (ทต.) ๕๐๐,๐๐๐.- (ทต.) | ๒๐๐,๐๐๐.- (ทต.) ๒๐๐,๐๐๐.- (ทต.) ๕๐๐,๐๐๐.- (ทต.) ๕๐๐,๐๐๐.- (ทต.) | จำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น จำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น จำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น จำนวนร่องน้ำที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | -ประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย -ประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย -ประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย -ไม่เกิดน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน | กองช่าง กองช่าง กองช่าง กองช่าง |

- ๖๐-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง ๒๕๖๒)

เทศบาลตำบลแพด

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑  แนวทางการพัฒนา  การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทาง ด้านคมนาคม

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) |  | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ๒๐. ๒๑. ๒๒. ๒๓. | ลงหินลูกรังภายในหมู่บ้าน และถนนสู่แหล่งเกษตร ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่แหล่งเกษตร เคลียริ่งถนนสู่แหล่งเกษตร ก่อสร้างถนนสู่แหล่งเกษตร | -เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็ว -เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็ว -เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็ว -เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็ว | ลงหินลูกรังบริเวณที่เป็นหลุมเป็นบ่อ พร้อมเกลี่ยแต่งด้วยรถไถ หมู่ที่ ๑-๑๗ จำนวน ๓,๒๘๘ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย ปรับปรุงถนนสู่แหล่งเกษตรหมู่ที่ ๑-๑๗ ถนนสู่แหล่งเกษตร หมู่ที่ ๑-๑๗ ถนนสู่แหล่งเกษตร หมู่ที่ ๑-๑๗ | ๒๐๐,๐๐๐.- (ทต.) ๒๐๐,๐๐๐.- (ทต.) ๒๐๐,๐๐๐.- (ทต.) ๒๐๐,๐๐๐.- (ทต.) |  | ๒๐๐,๐๐๐.- (ทต.) ๒๐๐,๐๐๐.- (ทต.) ๒๐๐,๐๐๐.- (ทต.) ๒๐๐,๐๐๐.- (ทต.) | ๒๐๐,๐๐๐.- (ทต.) ๒๐๐,๐๐๐.- (ทต.) ๒๐๐,๐๐๐.- (ทต.) ๒๐๐,๐๐๐.- (ทต.) | จำนวนถนนที่ได้รับการบำรุงรักษา จำนวนถนนที่ได้รับการบำรุงรักษา จำนวนถนนที่ได้รับการบำรุงรักษา จำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | -การคมนาคมมีความสะดวก รวดเร็วปลอดภัย -ประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย -ประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย -ประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย | กองช่าง กองช่าง กองช่าง กองช่าง |

- ๖๑ -

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง ๒๕๖๒)

เทศบาลตำบลแพด

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๒  แนวทางการพัฒนา  ขุดลอกห้วย  หนอง  คลอง  บึง  สระ  บ่อน้ำ  ก่อสร้างฝาย

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) |  | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ๑. ๒. | ขุดลอกลำห้วย อ่างเก็บน้ำ หนอง คลอง บึง สระ ขุดลอกคลองส่งน้ำ | - เพื่อส่งเสริมการเกษตรและการชลประทานและแก้ไขปัญหาในช่วงฤดูแล้ง - เพื่อส่งเสริมการเกษตรและการชลประทาน | - แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ พื้นที่ ตำบลแพด ห้วยกลอย,ห้วยช้างตาย,ห้วยป่าหว่านตอนบน,ห้วยคันธุง,ห้วยเบือก,ห้วยแดง,ห้วยมะงอ, ห้วยผักขะ,ห้วยลึก,ห้วยกุดแดง,ห้วยบักลา,หนองหว้า,หนองไหม, หนองบักหนีบ, ห้วยคำยาง,ห้วยกอก,ห้วยอีโก้ห้วยแสง,ห้วยแพด,ห้วยโนดห้วยหิน,ฝายเกรียงศักดิ์,ห้วยกุดจาน,ห้วยปุ่งตอนบน,ห้วยตาด,หนองบ่อคำยาน,ลำห้วยคำพู,หนองทิดแก้ว,หนองเต่า,หนองผือ,ห้วยก้านเหลือง - พื้นที่หมู่ที่ ๑ –๑๗ | ๕๐๐,๐๐๐.- (ทต.) ๑๐๐,๐๐๐.- (ทต.) |  | ๕๐๐,๐๐๐.- (ทต.) ๑๐๐,๐๐๐.- (ทต.) | ๕๐๐,๐๐๐.- (ทต.) ๑๐๐,๐๐๐.- (ทต.) | มีบ่อน้ำเพิ่มมากขึ้น มีคลองส่งน้ำเพิ่มขึ้น | - ราษฎรมีน้ำอุปโภคอย่างเพียงพอ.และแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำได้อย่างเป็นระบบ -การระบายน้ำรวดเร็วและป้องกันน้ำท้วม | กองช่าง กองช่าง |

- ๖๒ -

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง ๒๕๖๒)

เทศบาลตำบลแพด

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๒  แนวทางการพัฒนา  ขุดลอกห้วย  หนอง  คลอง  บึง  สระ  บ่อน้ำ  ก่อสร้างฝาย

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) |  | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ๓. ๔. | ขุดลอกลำห้วยผักขะ หมู่ที่ ๙ บ้านดงบัง ก่อสร้างฝายทดน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านวังชมพู | - เพื่อส่งเสริมการเกษตรและการชลประทานและแก้ไขปัญหาในช่วงฤดูแล้ง - ป้องกันน้ำท้วมและกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง | ขุดลอกลำห้วยผักขะ หมู่ที่ ๙ บ้านดงบัง ความยาว ประมาณ ๕๖๐ เมตร หรือขุดดินไม่น้อยกว่า ๔,๗๒๕ ลูกบาศก์เมตร -ก่อสร้างฝายทดน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านวังชมพู กว้าง ๖ เมตร ยาว ๔ เมตร สันฝายสูง ๑.๒๐ เมตร ผนังข้างสูง ๒.๕๐ เมตร | ๒๐๐,๐๐๐.- (ทต.) ๑๗๖,๐๐๐.- (ทต.) |  | - - | - - | มีบ่อน้ำเพิ่มมากขึ้น มีน้ำใช้เพิ่มขึ้น | - ราษฎรมีน้ำอุปโภคอย่างเพียงพอ.และแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำได้อย่างเป็นระบบ - มีน้ำใช้ในช่วงฤดูแล้งและป้องกันน้ำท้วม | กองช่าง กองช่าง |

- ๖๓ –

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง ๒๕๖๒)

เทศบาลตำบลแพด

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๒  แนวทางการพัฒนา  ขุดลอกห้วย  หนอง  คลอง  บึง  สระ  บ่อน้ำ  ก่อสร้างฝาย

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) |  | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ๕. ๖. | ก่อสร้าง / ซ่อมแซมฝายน้ำล้น / ฝายประชาอาสา ลงท่อระบายน้ำ | - ป้องกันน้ำท้วมและกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง - เพื่อระบายน้ำไม่ให้ท้วมพื้นที่การเกษตรและถนน | - พื้นที่หมู่ที่ ๑ –๑๗ - พื้นที่หมู่ที่ ๑ -๑๗ | ๑๐๐,๐๐๐.- (ทต.) ๑๐๐,๐๐๐.- (ทต.) |  | ๑๐๐,๐๐๐.- (ทต.) ๑๐๐,๐๐๐.- (ทต.) | ๑๐๐,๐๐๐.- (ทต.) ๑๐๐,๐๐๐.- (ทต.) | มีน้ำใช้เพิ่มขึ้น มีท่อระบายน้ำที่ได้มาตรฐาน | - มีน้ำใช้ในช่วงฤดูแล้งและป้องกันน้ำท้วม - น้ำไม่ท้วมขังถนน และพื้นที่การเกษตร | กองช่าง กองช่าง |

- ๖๔ –

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง ๒๕๖๒)

เทศบาลตำบลแพด

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๓  แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  ขุดเจาะหาแหล่งน้ำ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) |  | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ๑. | ขุดเจาะบ่อบาดาลตามไร่นาเพื่อการเกษตร | - ส่งเสริมการเกษตรกรรมในพื้นที่ | - พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๑ - ๑๗ | - |  | ๑๐๐,๐๐๐.- (ทต. | - | มีบ่อน้ำเพิ่มขึ้น | - มีน้ำในการทำการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ในช่วงฤดูแล้ง | กองช่าง |

- ๖๕ -

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง ๒๕๖๒)

เทศบาลตำบลแพด

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๔   แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบน้ำประปา สาธารณูปโภค

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) |  | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ๑. ๒. ๓. | ขยายเขตท่อเมนประปา ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน ปรับปรุง/ซ่อมแซมต่อเติมประปาหมู่บ้าน | - เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน -เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน - เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมประปาหมู่บ้าน | - หมู่ที่ ๑๗ ท่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕๐ ยาว ๑,๑๗๔ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย - หมู่ที่ ๑-๑๗ - หมู่ที่ ๑ –๑๗ | ๒๔๗,๐๐๐.- (ทต.) - ๕๐,๐๐๐.- (ทต.) |  | - ๕๐,๐๐๐.- (ทต.) - | - - - | จำนวนท่อเมนประปาเพิ่มขึ้น จำนวนประปาที่ได้มาตรฐาน จำนวนประปาที่ได้รับการซ่อมแซม | - ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ - ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ - ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ | กองช่าง กองช่าง กองช่าง |

- ๖๖ -

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง ๒๕๖๒)

เทศบาลตำบลแพด

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๕   แนวทางการพัฒนา  เพิ่มเติม  ปรับปรุง ระบบไฟฟ้า ซ่อมแซม และระบบสื่อสาร  สาธารณูปการ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) |  | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ๑. ๒. ๓. ๔. | ขยายเขตไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้าเพิ่มหม้อแปลงไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้า ติดตั้งโซล่าเชลล์ | - เพื่อให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอและเพิ่มความปลอดภัย - เพื่อให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอและเพิ่มความปลอดภัย - เพื่อให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอและเพิ่มความปลอดภัย -เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | - พื้นที่ หมู่ที่ ๒ - พื้นที่ หมู่ที่ ๖ - พื้นที่ หมู่ที่ ๘ -พื้นที่ หมู่ที่ ๑-๑๗ จำนวนหมู่ละ ๑ แห่ง | ๕๐,๐๐๐.- (ทต.) ๒๕๐,๐๐๐.- (ทต.) ๕๐,๐๐๐.- (ทต.) ๒๕๐,๐๐๐.- (ทต.) |  | - - - ๒๕๐,๐๐๐.- (ทต.) | - - - ๒๕๐,๐๐๐.- (ทต.) | จำนวนไฟฟ้ามีปริมาณเพิ่มมากขึ้น จำนวนไฟฟ้ามีปริมาณเพิ่มมากขึ้น จำนวนไฟฟ้ามีปริมาณเพิ่มมากขึ้น มีไฟฟ้าโซล่าเซลล์ที่ได้มาตรฐาน | - มีแสงสว่างอย่างเพียงพอและปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น - มีแสงสว่างอย่างเพียงพอและปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น - มีแสงสว่างอย่างเพียงพอและปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น -ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | กองช่าง กองช่าง |

- ๖๗ -

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง ๒๕๖๒)

เทศบาลตำบลแพด

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๕   แนวทางการพัฒนา  เพิ่มเติม  ปรับปรุง ระบบไฟฟ้า ซ่อมแซม และระบบสื่อสาร  สาธารณูปการ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) |  | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ๕. ๖. ๗. ๘. | ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ตรงข้ามสำนักงานเทศบาลตำบลแพด ขยายเขตไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งสายดับภายในหมู่บ้าน ติดตั้งกล้องวงจรปิด | - เพื่อให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอและเพิ่มความปลอดภัย - เพื่อให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอและเพิ่มความปลอดภัย - เพื่อให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอและเพิ่มความปลอดภัย เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับชุมชน | - พื้นที่ หมู่ที่ ๑๑ - พื้นที่ หมู่ที่ ๑๕ - พื้นที่ หมู่ที่ ๑๖ - พื้นที่ หมู่ที่ ๑ บ้านแพด | ๑๐๐,๐๐๐.- (ทต.) ๒๐๐,๐๐๐.- (ทต.) ๒๐๐,๐๐๐.- (ทต.) - |  | - - - ๑๐๐,๐๐๐.- (ทต.) | - - - - | จำนวนไฟฟ้ามีปริมาณเพิ่มมากขึ้น จำนวนไฟฟ้ามีปริมาณเพิ่มมากขึ้น จำนวนไฟฟ้ามีปริมาณเพิ่มมากขึ้น กล้องวงจรปิดที่ได้มาตรฐาน | - มีแสงสว่างอย่างเพียงพอและปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น - มีแสงสว่างอย่างเพียงพอและปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น - มีแสงสว่างอย่างเพียงพอและปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น -ชุมชนมีความปลอดภัยเพิ่มขึ้น | กองช่าง กองช่าง กองช่าง กองช่าง |

- ๖๘ -

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง ๒๕๖๒)

เทศบาลตำบลแพด

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๖   แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง   จัดหา   จัดทำ  ปรับปรุง  ซ่อมแซม สาธารณูปการ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) |  | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ๑. ๒. ๓. | ปรับปรุง /ต่อเติม/ หรือซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะหมู่ที่ ๖ บ้านฝาง ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ต่อเติมศาลาพักญาติ | - เพื่อปรับปรุงให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ - เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาใช้สถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนาให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน - เพื่อเป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนาให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน | - ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ ๓,๔,๘ - ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะหมู่ที่ ๖ บ้านฝาง ขนาดกว้าง ๒ เมตร ยาว ๒.๔๐ เมตร สูง ๒.๔๐ เมตร -ศาลาพักญาติ หมู่ที่ ๓,๔,๘,๙ | - ๖๒,๐๐๐.- (ทต.) - |  | ๕๐,๐๐๐.- (ทต.) - ๒๐๐,๐๐๐.- (ทต. | - - - | ศาลาเอนกประสงค์ที่ได้มาตรฐาน ห้องน้ำที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น ศาลาพักญาติที่ได้มาตรฐาน | - มีพื้นที่ใช้งานเพิ่ม มากขึ้น - ประชาชนได้รับความสะดวกในสถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนา - ประชาชนได้รับความสะดวกในสถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนา | กองช่าง กองช่าง กองช่าง |

- ๖๙ -

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง ๒๕๖๒)

เทศบาลตำบลแพด

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๖    แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง   จัดหา   จัดทำ  ปรับปรุง ซ่อมแซม สาธารณูปการ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) |  | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ๔. ๕. ๖. ๗. | ก่อสร้าง/ซ่อมแซม บ้านผู้ยากไร้/ผู้ด้อยโอกาส/ผู้สูงอายุ/ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ก่อสร้างรั้วในที่สาธารณะประโยชน์ ก่อสร้าง/ซ่อมแซมห้องน้ำในที่สาธารณะประโยชน์ ก่อสร้างเมรุ | - เพื่อช่วยเหลือผู้ยากจน/ผู้ด้อยโอกาส/ผู้สูงอายุ/ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ - เพื่อแสดงเขตการรับผิดชอบของหน่วยงาน - เพื่อส่งเสริมสุขอนามัยในชุมชนให้เพียงพอ เพื่อเป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนาให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน | - บ้านราษฎรที่ยากจน และชำรุด พื้นที่ หมู่ที่ ๑-๑๗ - พื้นที่ หมู่ที่ ๑-๑๗ - พื้นที่ หมู่ที่ ๑-๑๗ -พื้นที่ หมู่ที่ ๔ บ้านดงอีด่อย -พื้นที่ หมู่ที่ ๕ บ้านสามแยกพัฒนา | - - - - |  | - - ๕๐,๐๐๐.- (ทต.) ๕๐๐,๐๐๐.- (ทต.) | ๕๐,๐๐๐.- (ทต.) ๑๐๐,๐๐๐.- (ทต.) - - | มีรายได้เพิ่มขึ้น มีรั้วที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น มีห้องน้าที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น มีเมรุที่ได้มาตรฐาน | - มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีที่อยู่อาศัยที่แข็งแรง - ที่สาธารณะได้รับการดูแลรักษา -ประชาชนมีความสะดวกสบาย ในด้านสาธารณสุข - ประชาชนได้รับความสะดวกในสถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนา | กองช่าง กองช่าง กองช่าง กองช่าง |

- ๗๐ -

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง ๒๕๖๒ )

เทศบาลตำบลแพด

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๕

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา การจัดระเบียบสังคมและความสงบเรียบร้อย

๔.๑  แนวทางการสนับสนุน  อปพร. และกลุ่มพลังมวลชนต่างๆ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) |  | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ๑. . | จัดตั้ง/ฝึกทบทวนอปพร.และฝึกซ้อมแผนระงับอัคคีภัย | -- เพื่ออบรมและทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ให้มีความพร้อมเสมอ | - สมาชิกอปพร. จำนวน ๙๐ คน | - |  | ๑๐๐,๐๐๐.- (ทต.) | - | จำนวนคนที่เข้าร่วมกิจกรรม | - มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ | สำนักปลัด |

-๗๑-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง ๒๕๖๒)

เทศบาลตำบลแพด

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา การจัดระเบียบสังคมและความสงบเรียบร้อย

๔.๒   แนวทางการสนับสนุน  แก้ไขปัญหายาเสพติด

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) |  | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ๑. ๒. | ค่ายวัยใสห่างไกลยาเสพติด ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | - เพื่อป้องกันและให้ความรู้ห่างไกลยาเสพติด - เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ | - เด็กและเยาวชน จำนวน ๑๐๐ คน -ผู้เสพและผู้ค้ายาเสพติด | - ๕๐,๐๐๐.- (ทต.) |  | ๖๐,๐๐๐.- (ทต.) ๕๐,๐๐๐.- (ทต.) | - ๕๐,๐๐๐.- (ทต.) | จำนวนคนที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนคนที่เข้าร่วมกิจกรรม | -เด็กและเยาวชนมีความรู้ในการป้องกันยาเสพติด - การแพร่ระบาดของยาเสพติด ลดน้อยลง | สำนักปลัด สำนักปลัด |

- ๗๒ -

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง ๒๕๖๒)

เทศบาลตำบลแพด

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา การจัดระเบียบสังคมและความสะงบเรียบร้อย

๔.๓  แนวทางการสนับสนุน การจัดระเบียบชุมชน  สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการออกข้อบัญญัติชุมชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) |  | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ๑. . | เฝ้าระวังอุบัติภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่/สงกรานต์ | -เพื่อเฝ้าระวังอุบัติภัยทางเทศกาลปีใหม่/สงกรานต์ | - ตั้งจุดตรวจ ๑ จุด บริเวณ ห้าแยกบ้านแพด | ๗๐,๐๐๐.- (ทต.) |  | ๗๐,๐๐๐.- (ทต.) | ๗๐,๐๐๐.- (ทต.) | จำนวนอุบัติเหตุที่ลดลง | - อุบัติเหตุทางถนนลดลง | สำนักปลัด |

- ๗๓ -

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง ๒๕๖๒)

เทศบาลตำบลแพด

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๔

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

๕.๑ แนวทางการพัฒนา  การออกข้อบัญญัติตำบล และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) |  | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ๑. ๒. ๓. | การทำแนวเขตป่าชุมชน(รั้ว)เพื่อการอนุรักษ์ป่าชุมชน คลองสวยน้ำใส ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์รักสีเขียว | เพื่อป้องกันการบุกรุกในพื้นที่ป่าหรือที่สาธารณะ เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้สวยงามและน่าอยู่ เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้ของชุมชน | - ป่าชุมชน ๑๗ หมู่บ้าน - ห้วยกลอยหมู่ที่ ๑๑ บ้านวังชมพู -ห้วยโนด หมู่ที่ ๑๕ บ้านดงบังใต้ พื้นที่สาธารณประโยชน์ในเขตตำบลแพด | - ๖๐,๐๐๐.- (ทต.) ๓๐,๐๐๐.- (ทต.) |  | ๕๐,๐๐๐.- (ทต.) - - | - - - | จำนวนพื้นที่ป่าที่อนุรักษ์เพิ่มขึ้น จำนวนคลองที่ได้รับการพัฒนา จำนวนพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้น | - สภาพป่าชุมชนมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น -สิ่งแวดล้อมมีความสวยงามและน่าอยู่มากขึ้น -ชุมชนมีความตระหนักในการรักษาป่าไม้เพิ่มขึ้น | กองช่าง กองช่าง สำนักปลัด |

- ๗๔ -

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง ๒๕๖๒)

เทศบาลตำบลแพด

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

๕.๒  แนวทางการพัฒนา  การส่งเสริมพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) |  | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ๑. ๒. | ก่อสร้างที่เผาขยะประจำชุมชน ขยะอินทรีย์ | - เพื่อกำจัดให้ถูกสุขลักษณะ และมีประสิทธิภาพ - เพื่อส่งเสริมการแยกขยะและการกำจัดขยะให้ถูกวิธี | - จำนวน ๑ แห่ง -หมู่ที่ ๑ - ๑๗ หมู่บ้าน | - - |  | - ๕๐,๐๐๐.- (ทต.) | ๑๐๐,๐๐๐.- (ทต.) - | มีที่เผาขยะที่ได้มาตรฐาน มีที่บำบัดสิ่งปฏิกูลที่ได้มาตรฐาน | - มีที่กำจัดขยะที่ถูกสุขลักษณะในชุมชน - มีการกำจัดขยะและแยกขยะอย่างถูกวิธี | สำนักปลัด สำนักปลัด |

- ๗๕ -

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง ๒๕๖๒)

เทศบาลตำบลแพด

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๒

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี ท้องถิ่น

๖.๑   แนวทางการพัฒนา  การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) |  | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ๑. ๒. ๓. | อุดหนุนงานรัฐพิธี วันสำคัญทางศาสนา อบรมธรรมะเพื่อชีวิต | -เพื่อจัดงานวันเฉลิมชนมพรรษาวันที่ ๑๒ สิงหา ๒๓ ตุลาคม และ ๕ ธันวาคม ของทุกปี - เพื่อจัดงานสำคัญทางศาสนาต่างๆเช่น งานวันมาฆบูชา ,วันวิสาขบูชา วันเข้าพรรษา,วันออกพรรษา -เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับสถาบันครอบครัว | -ผู้บริหาร, สมาชิก,ข้าราชการ,ประชาชน -วัดในเขตเทศบาลตำบลแพด ทั้ง ๑๗ หมู่บ้าน ประชาชนในเขตตำบลแพด | ๕๐,๐๐๐.- (ทต.) ๓๔,๔๔๘ (ทต.) ๓๐,๐๐๐.- (ทต.) |  | ๕๐,๐๐๐.- (ทต.) ๓๔,๔๔๘ (ทต.) - | ๕๐,๐๐๐.- (ทต.) ๓๔,๔๔๘ (ทต.) - | จำนวนคนที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนคนที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนคนที่เข้าร่วมกิจกรรม | - ประชาชนมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ - วัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่นดำรงอยู่และสืบทอดต่อไป สถาบันครอบครัวมีคุณธรรมจริยธรรมเพิ่มขึ้น | สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด |

-๗๖-

ผ.๐๒

บัญชีประสานโครงการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดยเทศบาลตำบลแพด

ตามกรอบประสานที่ กำหนดโดยคณะกรรมการประสานแผนระดับอำเภอ

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ |  |  |  | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ปี ๒๕๖๐ | ปี ๒๕๖๑ | ปี ๒๕๖๒ | รวม (บาท) |  |
| ๑. | โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านกุดจาน-บ้านผาศักดิ์ ตำบลแพด อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร | ๖,๐๐๐,๐๐๐ | - | - | ๖,๐๐๐,๐๐๐ | อบจ.สกลนคร |
| ๒. | โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านดงบัง-บ้านดงแสนสุข ตำบลแพด อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร | - | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | - | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | อบจ.สกลนคร |
| ๓. | โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านแพด-บ้านท่างาม ตำบลแพด อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร | - | - | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | อบจ.สกลนคร |
| ๔. | โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านพรสวรรค์-บ้านท่าควายตำบลแพด อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร | - | - | ๑๖,๔๒๔,๐๐๐ | ๑๖,๔๒๔,๐๐๐ | อำเภอคำตากล้า |
| ๕. | โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านประชาสามัคคี-บ้านหนองม่วง ตำบลแพด อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร | - | - | ๑๑,๙๕๖,๐๐๐ | ๑๖,๔๒๔,๐๐๐ | อำเภอคำตากล้า |
| รวมทั้งสิ้นจำนวน ๕ โครงการ |  | ๖,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๓๐,๓๘๐,๐๐๐ | ๓๘,๓๘๐,๐๐๐ |  |

ผ.๐๓

-๗๗-

ส่วนที่  ๕ บัญชีโครงการ แผนพัฒนาสามปี ( ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ )

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. ๒๕๖๐  ถึง ๒๕๖๒ )

เทศบาลตำบลแพด

| ยุทธศาสตร์ | ปี ๒๕๖๐ |  | ปี ๒๕๖๑ |  | ปี ๒๕๖๒ |  | รวม ๓ ปี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) |
| ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ๑.๑ การส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการประกอบอาชีพ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ๑.๒ การส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยีการเกษตร ๑.๓ การส่งเสริม สนับสนุน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๑.๔ พัฒนาและสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสถาบันการการศึกษา ในพื้นที่ ๑.๕ การพัฒนาองค์กรและบุคลากร ๑.๖ การส่งเสริมกีฬาและการท่องเที่ยว ๑.๗ การสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการ และการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ๑.๘ การส่งเสริมสุขภาพในชุมชนและการป้องกันควบคุมโรค ๑.๙ การส่งเสริมการผลิตสินค้าชุมชน ๑.๑๐ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการจัดการด้านตลาด | ๑ - - ๗ ๕ ๒ ๖ ๓ - - | ๑๐๐,๐๐๐ - - ๗,๒๒๘,๓๓๒ ๖๓๓,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ ๑๑,๖๐๓,๒๐๐ ๓๔๗,๕๐๐ - - | ๑ ๑ ๑ ๕ ๕ ๒ ๙ ๓ ๑ ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ ๓๘,๐๐๐ ๑๗,๐๐๐ ๗,๐๕๓,๘๓๒ ๖๓๓,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ ๑๑,๖๘๓,๒๐๐ ๓๔๗,๕๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ | ๑ - - ๕ ๕ ๒ ๖ ๓ - - | ๑๐๐,๐๐๐ - - ๗,๐๕๓,๘๓๒ ๖๓๓,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ ๑๑,๖๐๓,๒๐๐ ๓๔๗,๕๐๐ - - | ๓ ๑ ๑ ๑๗ ๑๕ ๖ ๒๑ ๙ ๑ ๑ | ๓๐๐,๐๐๐ ๓๘,๐๐๐ ๑๗,๐๐๐ ๒๑,๓๓๕,๙๙๖ ๑,๘๙๙,๐๐๐ ๓๙๐,๐๐๐ ๓๔,๘๘๙,๖๐๐ ๑,๐๔๒,๕๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ |
| รวม | ๒๔ | ๑๙,๘๖๗,๕๓๒ | ๒๙ | ๒๐,๐๕๒,๕๓๒ | ๒๔ | ๑๙,๘๖๗,๕๓๒ | ๗๗ | ๕๙,๗๘๗,๕๙๖ |

- ๗๘ -

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. ๒๕๖๐  ถึง ๒๕๖๒ )

เทศบาลตำบลแพด

| ยุทธศาสตร์ | ปี ๒๕๖๐ |  | ปี ๒๕๖๑ |  | ปี ๒๕๖๒ |  | รวม ๓ ปี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) |
| ๒. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ๒.๑ การจัดหาครุภัณฑ์ อุปกรณ์ และสิ่งบริการประชาชน ๒.๒ การส่งเสริมประชาธิปไตย กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและพัฒนาหมู่บ้าน ชุมชน | - ๗ | - ๒๔๐,๐๐๐ | ๑ ๗ | ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ | ๑ ๗ | ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ | ๒ ๒๑ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๗๒๐,๐๐๐ |
| รวม | ๗ | ๒๔๐,๐๐๐ | ๗ | ๒๔๐,๐๐๐ | ๗ | ๒๔๐,๐๐๐ | ๒๑ | ๗๒๐,๐๐๐ |
| ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๓.๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม ๓.๒ การก่อสร้าง ขุดลอกห้วย หนอง คลอง บึง สระ บ่อน้ำ ก่อสร้างทำนบดิน ๓.๓ การก่อสร้าง ปรับปรุง ขุดเจาะหาแหล่งน้ำ ๓.๔ การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบน้ำประปา บำรุงรักษาสาธารณูปการ ๓.๕ การก่อสร้าง เพิ่มเติม ปรับปรุง ระบบไฟฟ้า ซ่อมแซม และระบบสื่อสาร สาธารณูปการ ๓.๖ การก่อสร้าง จัดหา จัดทำปรับปรุง ซ่อมแซม สาธารณูปการ | ๒๓ ๖ - ๒ ๗ ๑ | ๔,๙๙๗,๐๐๐ ๑,๑๗๖,๐๐๐ - ๒๙๗,๐๐๐ ๑,๑๐๐,๐๐๐ ๖๒,๐๐๐ | ๑๒ ๔ ๑ ๑ ๒ ๔ | ๒,๗๐๐,๐๐๐ ๑,๗๖๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ | ๑๒ ๔ - - ๑ ๒ | ๒,๗๐๐,๐๐๐ ๑,๗๖๐,๐๐๐ - - ๒๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ | ๔๗ ๑๔ ๑ ๓ ๑๐ ๗ | ๑๐,๓๙๗,๐๐๐ ๔,๖๙๖,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๓๔๗,๐๐๐ ๑,๗๐๐,๐๐๐ ๑,๐๑๒,๐๐๐ |
| รวม | ๓๙ | ๗,๖๓๒,๐๐๐ | ๒๔ | ๕,๗๖๐,๐๐๐ | ๑๙ | ๔,๘๖๐,๐๐๐ | ๘๒ | ๑๘,๒๕๒,๐๐๐ |

- ๗๙ -

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. ๒๕๖๐  ถึง ๒๕๖๒ )

เทศบาลตำบลแพด

| ยุทธศาสตร์ | ปี ๒๕๖๐ |  | ปี ๒๕๖๑ |  | ปี ๒๕๖๒ |  | รวม ๓ ปี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) |
| ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดระเบียบสังคมและความสงบเรียบร้อย ๔.๑ การสนับสนุน อปพร. และกลุ่มพลังมวลชนต่างๆ ๔.๒ แก้ไขปัญหาชุมชนและปัญหายาเสพติด ๔.๓ การจัดระเบียบชุมชนสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและการออกข้อบัญญัติชุมชน | - ๑ ๑ | - ๕๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ | ๑ ๒ ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ | - ๑ ๑ | - ๕๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ | - - ๓ | ๑๐๐,๐๐๐ ๒๑๐,๐๐๐ ๒๑๐,๐๐๐ |
| รวม | ๒ | ๑๒๐,๐๐๐ | ๔ | ๒๘๐,๐๐๐ | ๔ | ๑๒๐,๐๐๐ | ๑๐ | ๕๒๐,๐๐๐ |
| ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ๕.๑ การออกข้อบัญญัติตำบล และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ๕.๒ การส่งเสริมพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน | ๒ - | ๙๐,๐๐๐ - | ๑ ๑ | ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ | - - | - - | ๓ ๑ | ๑๔๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ |
| รวม | ๒ | ๙๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๓ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๖ | ๓๙๐,๐๐๐ |

- ๘๐ -

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. ๒๕๖๐  ถึง ๒๕๖๒ )

เทศบาลตำบลแพด

| ยุทธศาสตร์ | ปี ๒๕๖๐ |  | ปี ๒๕๖๑ |  | ปี ๒๕๖๒ |  | รวม ๓ ปี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) |
| ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณี อันดีของท้องถิ่น ๖.๑ การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและส่งเสริมกิจกรรม วันสำคัญต่างๆ | ๓ | ๑๑๔,๔๔๘ | ๒ | ๘๔,๔๔๘ | ๒ | ๘๔,๔๔๘ | ๗ | ๒๘๓,๓๔๔ |
| รวม | ๓ | ๑๑๔,๔๔๘ | ๒ | ๘๔,๔๔๘ | ๒ | ๘๔,๔๔๘ | ๗ | ๒๘๓,๓๔๔ |
| รวมทั้งสิ้น | ๗๗ | ๒๘,๐๗๒,๙๘๐ | ๖๗ | ๒๖,๕๑๖,๙๘๐ | ๕๙ | ๒๕,๓๗๑,๙๘๐ | ๒๐๓ | ๗๙,๙๖๑,๗๔๐ |